خطة تطوير الباك اند وقاعدة البيانات

مشروع منصة وظائف وتدريب (Job & Internship Platform)

NestJS + TypeScript + PostgreSQL + TypeORM

الفريق: محمد طردة (قائد الفريق) • حسام طردة

# جدول متابعة المراحل (Checklist عام)

علّم بعلامة ✅ بخانة (الحالة) أول ما تخلص كل مرحلة بالكامل، واكتب التاريخ.

| # | المرحلة (الموديول) | المسؤول | الحالة | تاريخ الإنجاز | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup: NestJS Project, PostgreSQL, TypeORM, Config, Entities, Migrations | سوا | ☐ |  |  |
| 1 | Authentication & Users (JWT + Refresh + RBAC) | محمد | ☐ |  |  |
| 2 | Companies (Profile Management) | محمد | ☐ |  |  |
| 3 | Jobs (CRUD + Ownership) | حسام | ☐ |  |  |
| 4 | Search, Filtering & Pagination | حسام | ☐ |  |  |
| 5 | Applications (Apply + Prevent Duplicate) | محمد | ☐ |  |  |
| 6 | Application Status Management (Company Side) | حسام | ☐ |  |  |
| 7 | Documentation & Testing (Swagger, Postman, Seed, README) | سوا | ☐ |  |  |

# الخطوات السبع المتكررة بكل موديول

كل موديول من الموديولات بالجدول أعلاه، رح يتبنى بنفس الخطوات السبع التالية بالضبط:

| # | الخطوة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entity / Schema — بناء الجدول بقاعدة البيانات (TypeORM Entity) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | DTOs & Validation — التحقق من صحة البيانات (class-validator) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Service — منطق الأعمال (Business Logic) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Controller — نقاط الوصول (Endpoints) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Module — تسجيل الموديول وربطه بالتطبيق | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Guards / Ownership — الحماية حسب الدور والملكية | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | اختبار عبر Postman لكل Endpoint + حالات الخطأ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# تفاصيل كل موديول

## المرحلة 0 — Setup & Foundation

الهدف: تجهيز الأساس اللي رح يُبنى فوقه كل شي. هاي المرحلة بتنعمل سوا بجلسة واحدة قبل ما يفترق الشغل.

| المخرجات | مشروع NestJS + اتصال PostgreSQL عبر TypeORM ConfigModule مع Joi validation للـ .env كل الـ Entities والـ Enums جاهزة ومرفوعة على main أول Migration Global ValidationPipe + Exception Filter ESLint + Prettier + .env.example + .gitignore |
| --- | --- |
| الجداول | users, companies, jobs, applications |
| الـ Enums | UserRole (CANDIDATE, COMPANY) ¦ JobType (FULL_TIME, PART_TIME, INTERNSHIP) ¦ ApplicationStatus (SUBMITTED, REVIEWING, ACCEPTED, REJECTED) |
| ملاحظة حرجة | synchronize: false — الاعتماد على Migrations فقط. ولازم الـ Entities تتفق عليها الاتنين وتُرفع على main قبل ما يبلش أي حدا، عشان ما تصير Conflicts. |

## المرحلة 1 — Authentication & Users

الهدف: تسجيل دخول وخروج آمن بـ JWT، وكل Request بعدها بيعرف مين المستخدم وشو دوره.

| الجدول | users (id, email, password, fullName, role, hashedRefreshToken) |
| --- | --- |
| Service / Controller | AuthService, UsersService / AuthController |
| Endpoints | POST /auth/register ¦ POST /auth/login ¦ POST /auth/refresh ¦ POST /auth/logout ¦ GET /auth/me |
| DTO | RegisterDto, LoginDto, RefreshTokenDto |
| Guards | JwtAuthGuard (global) + RolesGuard + @Public() + @Roles() + @CurrentUser() |
| منطق خاص | تشفير الباسورد بـ bcrypt، وتخزين الـ Refresh Token مُشفّراً بالداتابيز. الباسورد ما بيرجع أبداً بأي Response (select: false أو @Exclude). |
| المسؤول | محمد |

## المرحلة 2 — Companies

الهدف: كل مستخدم بدور COMPANY إله ملف شركة بيقدر يعبيه ويعدّله، والزوار بيقدروا يشوفوه.

| الجدول | companies (id, name, description, website, location, logoUrl, userId) |
| --- | --- |
| Service / Controller | CompaniesService / CompaniesController |
| Endpoints | GET /companies/me ¦ PATCH /companies/me ¦ GET /companies/:id (public) |
| DTO | CreateCompanyDto, UpdateCompanyDto |
| الصلاحية | COMPANY لملفه هو فقط — العرض العام مفتوح للجميع |
| منطق خاص | العلاقة OneToOne مع User، وإنشاء الملف تلقائياً عند التسجيل بدور COMPANY |
| المسؤول | محمد |

## المرحلة 3 — Jobs (قلب المشروع)

الهدف: الشركة بتنشر وتعدّل وتحذف وظائفها هي فقط، والباحث عن عمل بيتصفح الوظائف بدون تسجيل دخول.

| الجدول | jobs (id, title, description, requirements, type, location, salaryMin, salaryMax, isActive, companyId) |
| --- | --- |
| Service / Controller | JobsService / JobsController |
| Endpoints | POST /jobs ¦ GET /jobs (public) ¦ GET /jobs/:id (public) ¦ PATCH /jobs/:id ¦ DELETE /jobs/:id ¦ GET /jobs/my-jobs |
| DTO | CreateJobDto, UpdateJobDto |
| الصلاحية | COMPANY للإنشاء، والشركة المالكة فقط للتعديل والحذف |
| منطق خاص | فحص الملكية (Ownership Check) قبل أي تعديل أو حذف: إذا الوظيفة مش تبع الشركة الحالية → ForbiddenException. هاي أهم نقطة بالمشروع كله وأكتر وحدة بتنكشف بالتقييم. |
| المسؤول | حسام |

## المرحلة 4 — Search, Filtering & Pagination

الهدف: الباحث عن عمل يقدر يدوّر ويفلتر الوظائف بشكل فعّال بدون ما يتحمّل كل الداتا مرة وحدة.

| Service | JobsService.findAll() باستخدام QueryBuilder |
| --- | --- |
| Query Params | ?search= &type= &location= &salaryMin= &salaryMax= &page=1 &limit=10 &sortBy= |
| DTO | FilterJobsDto extends PaginationQueryDto |
| شكل الـ Response | { data: [...], meta: { total, page, limit, totalPages } } |
| منطق خاص | البحث بـ ILIKE على العنوان والوصف، وبناء الـ Query ديناميكياً حسب الفلاتر الموجودة فقط. إضافة Indexes على location و type و isActive. |
| المسؤول | حسام |

## المرحلة 5 — Applications

الهدف: الباحث عن عمل يقدّم على وظيفة، مع منع التقديم المكرر على نفس الوظيفة.

| الجدول | applications (id, coverLetter, status, jobId, candidateId, createdAt) |
| --- | --- |
| Service / Controller | ApplicationsService / ApplicationsController |
| Endpoints | POST /jobs/:id/apply ¦ GET /applications/my ¦ GET /applications/:id |
| DTO | CreateApplicationDto |
| الصلاحية | CANDIDATE فقط للتقديم — وكل مرشح بيشوف تقديماته هو بس |
| منطق خاص | منع التقديم المكرر بطبقتين: Unique Constraint على (jobId, candidateId) بمستوى الداتابيز، + فحص بالـ Service بيرمي ConflictException برسالة واضحة. كمان منع التقديم على وظيفة غير مفعّلة (isActive = false). |
| المسؤول | محمد |

## المرحلة 6 — Application Status Management

الهدف: الشركة تشوف المتقدمين لوظائفها وتغيّر حالة كل تقديم عبر مراحل واضحة.

| Service / Controller | ApplicationsService / ApplicationsController |
| --- | --- |
| Endpoints | GET /jobs/:id/applications ¦ PATCH /applications/:id/status |
| DTO | UpdateApplicationStatusDto |
| الصلاحية | COMPANY المالكة للوظيفة فقط |
| منطق خاص | التحقق إنو الوظيفة تبع الشركة الحالية قبل عرض المتقدمين أو تغيير الحالة. وتطبيق انتقالات حالة منطقية: SUBMITTED ← REVIEWING ← ACCEPTED / REJECTED، ومنع الرجوع للخلف بعد الحسم. |
| المسؤول | حسام |

## المرحلة 7 — Documentation & Testing

الهدف: تسليم المشروع بشكل احترافي يقدر أي حدا يشغّله ويفهمه ويجرّبه خلال دقائق.

| المخرجات | Swagger كامل على /api/docs (ApiTags, ApiOperation, ApiResponse, ApiBearerAuth) Postman Collection مصدّر بالريبو تحت docs/postman Seed Script بيعبي داتا تجريبية جاهزة README فيه شرح التشغيل + متغيرات البيئة + ERD |
| --- | --- |
| Postman Folders | 00-Auth ¦ 01-Companies ¦ 02-Jobs (Company) ¦ 03-Jobs (Public) ¦ 04-Applications (Candidate) ¦ 05-Applications (Company) ¦ 99-Error Cases |
| حالات الخطأ الواجب اختبارها | 401 بدون توكن ¦ 401 باسورد خطأ ¦ 403 مرشح ينشئ وظيفة ¦ 403 شركة تعدّل وظيفة مش إلها ¦ 409 تقديم مكرر ¦ 409 إيميل مكرر ¦ 404 وظيفة غير موجودة ¦ 400 body غير صالح |
| منطق خاص | تشغيل Collection Runner بعد كل تعديل كبير للتأكد إنو ما انكسر شي — بديل سريع وعملي عن الـ e2e tests. |
| المسؤول | سوا |

# قواعد العمل الثابتة

هاي القواعد بتنطبق على كل مرحلة بدون استثناء، وأي PR بيخالفها ما بينقبل.

1. برانش main محمي — كل شغل على برانش منفصل (feat/auth, feat/jobs) وبـ Pull Request.

2. Commit convention ثابت: feat: / fix: / refactor: / docs: / chore:

3. ملف .env أبداً ما بينرفع على الريبو — بس .env.example

4. الـ Controller ما بحتوي أي منطق أعمال — كل المنطق بالـ Service.

5. ما بيرجع Entity مباشرة للمستخدم — دايماً عبر DTO أو Serialization.

6. كل Endpoint محمي بيتفحص الدور والملكية سوا، مش الدور لحاله.

7. كل تغيير بالـ Entities بيقابله Migration جديدة — ممنوع synchronize.

8. الـ Swagger decorators بتنكتب مع الـ Endpoint نفسه، مش مؤجلة للآخر.